PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Đỗ Trung Hiếu | Mã sinh viên | PTIT-HN-029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đặt lịch khám | Đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-01 | Là bện nhân, tôi muốn xem các khung giờ còn trống trên ứng dụng, để tôi chọn lịch hẹn phù hợp với mình |
| Quản lý đặt lịch khám | Nhắc lịch khám qua tin nhắn | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn thông báo nhắc lịch khám trước ngày hẹn, để tôi có thể chuẩn bị và đến đúng giờ |
| Quản lý viện phí | Thanh toán viện phí trực tuyến | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán tiền khám bệnh trực tuyến trên ứng dụng, để giảm thời gian chờ đợi xếp hàng |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| S | Story này quá lớn vì gộp cùng lúc 3 chức năng khác nhau |
| I | Story gộp nhiều chức năng thuộc các thành phần và vai trò khác nhau |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch hẹn trước giờ khám một ngày, để tôi không bị lỡ buổi hẹn với bác sĩ |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán hóa đơn viện phí trực tuyến qua thẻ ngân hàng, để giảm thời gian xếp hàng thanh toán tại phòng khám |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Rất quan trọng vì nếu không thể xem được khung giờ trống thì bệnh nhân rất khó để sắp xếp thời gian |
| US-02 | Should | Có thể làm giảm tỉ lệ bệnh nhân trễ giờ hoặc vắng mặt |
| US-03 | Could | Rất tiện lợi đối với người dùng và cũng có thể giảm tỉ lệ tắc nghẽn với bệnh viện |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân có xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt trên ứng dụng | Bệnh nhân xem chi tiết xét nghiệm | Hệ thống hiện đầy đủ thông tin xét nghiệm |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác x kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân có xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân xem chi tiết xét nghiệm | Hệ thống chỉ hiện đang chờ duyệt |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | Phạm vi: AC viết riêng cho từng Story |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Tin nhắn gửi đến bệnh nhân trước giờ hẹn một ngày, có đầy đủ thông tin buổi khám |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code đã viết xong 90%,đã được review và không còn lỗi nghiêm trọng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Xử lý trường hợp ngoại lệ đặt trùng giờ |
| US-02 | 3 | Không có logic phức tạp |
| US-03 | 8 | Phức tạp vì có thêm yếu tố bên ngoài |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point thể hiện độ khó tương đối của chức năng nên sẽ không áp lực thời gian dù có làm nhanh hay chậm

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 Story Point |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn và tổng SP | D1, D2, D3, D5 Tổng SP: 19 |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập, đặt lịch khám và xem kết quả xét nghiệm trên ứng dụng |
| Lý do lựa chọn | Làm xong toàn bộ các tính năng bắt buộc để có thể dùng thử |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Làm giao diện danh sách và xem chi tiết | UI/UX | 8 |
| Làm API để lấy dữ liệu | Development | 16 |
| Test trường hợp thành công và ngoại lệ | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 32 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế còn 24 SP còn lý tưởng còn 10,4 Chênh lệch 13,6 SP Đang bị chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang ở đầu và giữa Sprint rồi giảm mạnh ở những ngày cuối Bị dồn hết việc vào cuối Sprint và có lỗi sẽ không kịp thời gian sửa |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Tập trung cùng làm cho xong dứt điểm từng việc |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Báo cáo story nào đã xong, story nào chưa xong |
| Scrum Master | Giữ đúng giờ họp và điều phối buổi trao đổi |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng quản lý lịch |
| Stakeholders | Dùng thử tính năng và góp ý |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO lắng nghe, ghi nhận và cân nhắc ưu tiên làm ở các Sprint sau Giá trị: Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    x Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |